## Slide 1
PROPUESTA INTEGRAL
SISTEMA BIOMETRICO
CONVERSION A EXE
Objetivo del proyecto
Empaquetar el sistema para operarlo como aplicacion de escritorio
Alcance
Arquitectura, despliegue, seguridad, respaldo y soporte
Situacion actual
App web PHP + MySQL con procesos de asistencia e incidencias
Necesidad
Reducir dependencia de instalacion tecnica por equipo
Resultado esperado
Operacion estable
si
No
Aprobacion institucional
No
si
Inicio de ejecucion por fases
Entregables medibles por fase
FIN
Presentacion Ejecutiva

## Slide 2
ARQUITECTURA OBJETIVO
INICIO
Usuario abre la app instalada localmente
Capa 1UI local (WebView o navegador controlado)
Capa 2
Backend PHP embebido con rutas internas
Capa 3
Base de datos local/central segun politica TI
Servicios transversales
Autenticacion, auditoria, respaldos, actualizaciones
Integracion biometrica
Importacion DAT + mapeo por zkteco_id
Reglas de negocio
Asistencia, retardos, sanciones, incidencias y validaciones
Seguridad
Cifrado de configuracion y control de acceso por rol
Operacion
Monitoreo y recuperacion
FIN
Arquitectura en capas

## Slide 3
PLAN DE GENERACION Y DESARROLLO Inicio Definir alcance tecnico y funcional Fase 0 Diagnostico y cierre de brechas (1 semana) Entregable Mapa de riesgos, dependencias y plan base Fase 1 Build EXE + instalador (2 semanas) Entregable Paquete instalable, manual tecnico y guia operativa Fase 2 Refactor de incidencias y reglas por tipo (2-3 semanas) Entregable Catalogo de justificaciones y trazabilidad completa Fase 3 QA integral y piloto controlado (1-2 semanas) Entregable Matriz de pruebas, acta de aceptacion y ajustes Fase 4 Salida productiva y soporte inicial (1 semana) Cierre Operacion estable + mejora continua FIN Hoja de ruta

## Slide 4
CRITERIOS FUNCIONALES CLAVE
INICIO
Aplicacion de reglas por tipo de incidencia
1
Retardo menor: 11-20 min
2
Retardo mayor: 21-30 min
3
31+ min: falta + sancion
4
0-10 min: tolerancia
5
Registros incompletos: por_definir
6
Validacion de jefe con motivo/comentario
7
Estado visible: validado por jefe / no validado
8
Enrutamiento a tabla destino por tipo

## Slide 5
GOBIERNO Y ROLES
INICIO
Segregacion de funciones por rol
Admin/Superadmin
Gestion de configuracion y campo ciclo en modal de empleado
Usuario
Sin acceso a campo ciclo
Jefe
Valida o rechaza incidencias asignadas
RH
Resolucion final y control normativo
Trazabilidad
Fecha, usuario, motivo y evidencia
Estados
Por definir, validado por jefe, no validado por jefe, resuelto
Control
Bitacora y reportes por quincena
Cumplimiento
Politicas institucionales

## Slide 6
RIESGOS Y MITIGACION
INICIO
Riesgos tecnicos identificados
R1
Duplicidad de modal/JS de justificacion
Mitigacion R1
Unificar flujo y un solo modal
R2
Mapeo por nombre (heuristico)
Mitigacion R2
Mapeo explicito por tipo_incidencia en DB
R3
Errores SQL por columnas no existentes
Mitigacion R3
Alinear consultas y esquema real
R4
Clasificacion incorrecta de retardos/faltas
Mitigacion R4
Reglas centralizadas y pruebas

## Slide 7
IMPLEMENTACION TECNICA
INICIO
Pipeline de construccion
Paso 1
Preparar runtime y configuracion empaquetada
Paso 2
Generar build EXE versionado
Paso 3
Crear instalador con prerequisitos
Paso 4
Configurar actualizador y backups
Paso 5
Ejecutar pruebas funcionales y regresion
Paso 6
Desplegar piloto institucional
Evidencia
Checklist tecnico + reporte de pruebas
Soporte
Mesa de ayuda de arranque

## Slide 8
CONCLUSION Y DECISION
INICIO
Viabilidad confirmada
Conclusiones
Si es viable convertir a EXE con arquitectura encapsulada
Impacto
Menor friccion operativa y mejor control institucional
Inversion
Moderada con retorno operativo alto
Recomendacion
Aprobar Fase 0 y Fase 1
Siguiente paso
Definir alcance del piloto y calendario oficial
Fecha propuesta
Marzo 2026
Responsables
TI + RH + areas operativas
Cierre
Base solida para escalamiento