Documento Técnico y Ejecutivo

# Propuesta Integral Ampliada

Conversión a .exe + Arquitectura + Proceso de Desarrollo + Gobierno Técnico

Proyecto: Sistema Biométrico de Asistencia

Fecha: 05 de marzo de 2026

## 1. Alcance de esta Propuesta

- Estrategia para operar el sistema como aplicación instalable en Windows (.exe).

- Arquitectura recomendada para sostenibilidad y escalabilidad.

- Proceso de generación y desarrollo basado en SDLC.

- Lineamientos de seguridad, roles, calidad y operación productiva.

## 2. Resumen Ejecutivo

Sí es viable eliminar la dependencia de instalación manual de Nginx/PHP mediante empaquetado con runtime embebido.

La recomendación es mantener la base tecnológica actual (PHP + BD), profesionalizando despliegue, arquitectura y ciclo de desarrollo.

## 3. Decisión Técnica Recomendadada

- Estrategia principal: app de escritorio empaquetada con runtime embebido.

- Estrategia no recomendada: compilación directa de PHP a binario nativo puro.

- Resultado esperado: instalación simple, operación estable y soporte centralizado.

## 4. Arquitectura de Software

### 4.1 Principios

- Separación de capas: presentación, aplicación, dominio, persistencia.

- Reglas explícitas en BD (tipo_incidencia) para evitar heurísticas por texto.

- Control de acceso por rol en frontend y backend.

- Trazabilidad de decisiones de validación y estado de incidencias.

### 4.2 Componentes Clave

- Asistencia: captura y clasificación base.

- Incidencias: por_definir -> tipo específico de justificación.

- Validación de jefe: estado, motivo y comentarios con evidencia de decisión.

- Destino por tipo: comisiones, días económicos, ausencias/licencias.

## 5. Proceso de Desarrollo (SDLC)

### 5.1 Planeación y análisis

- Requerimientos por rol: admin, superadmin, jefe, usuario.

- Definición de historias y criterios verificables.

### 5.2 Diseño

- Modelo de datos y contratos de API/controlador-vista.

- Diseño de catálogos de justificación y criterios por tipo.

### 5.3 Construcción

- Desarrollo incremental por módulo.

- Migraciones versionadas y cambios reversibles.

### 5.4 Pruebas

- Unitarias de reglas críticas.

- Funcionales end-to-end (captura -> incidencia -> validación jefe).

- Pruebas de roles/permisos y regresión.

### 5.5 Despliegue

- UAT, liberación controlada y monitoreo de estabilización.

- Backups previos y plan de rollback.

## 6. Proceso de Generación del .exe

- Empaquetado de aplicación + servidor embebido + PHP + dependencias.

- Instalador con bootstrap automático de configuración.

- Creación de accesos directos y servicio local de ejecución.

- Mecanismo de actualización y verificación de integridad.

## 7. Reglas de Negocio Incluidas (Puntos Comentados)

- Tipos de justificación activos: día económico, licencia médica, vacaciones, cuidados maternos/paternos, comisión entrada/salida/todo el día.

- Mapeo explícito por tipo_incidencia en base de datos.

- Validación de jefe visible en incidencias del empleado (estado, motivo, comentario).

- Control de cejilla ciclo/horarios por rol (admin/superadmin visibles, usuario oculto y bloqueado en backend).

## 8. Seguridad y Gobierno Técnico

- Matriz de permisos por rol y endpoint.

- Auditoría funcional de cambios críticos.

- Política de logs técnicos y funcionales.

- Checklist de calidad por release.

## 9. Riesgos y Mitigación

- Riesgo operativo: conflictos de puertos locales -> mitigación: detección y fallback.

- Riesgo de seguridad endpoint -> mitigación: validación de rol en backend.

- Riesgo de inconsistencia de reglas -> mitigación: catálogo y mapeo explícito.

- Riesgo de soporte en campo -> mitigación: instalador estándar y diagnóstico guiado.

## 10. Entregables

- Documento técnico-funcional consolidado.

- Código y migraciones versionadas.

- Paquete instalable .exe (piloto y productivo).

- Manual de operación, respaldo y actualización.

## 11. Conclusión

La propuesta integral es viable técnica y operativamente.

Permite profesionalizar el sistema actual, reducir dependencia manual del stack web y establecer una base sólida de crecimiento con control de calidad y gobernanza.