Propuesta Integral Profesional

# Conversión a Ejecutable (.exe), Arquitectura y Proceso de Desarrollo

Proyecto: Sistema Biométrico de Asistencia

Fecha: 05 de marzo de 2026

## 1. Resumen Ejecutivo

Sí es viable operar el sistema como aplicación instalable en Windows (.exe) sin depender de instalación manual de Nginx/PHP.

La estrategia recomendada es empaquetado con runtime embebido y proceso formal de desarrollo basado en arquitectura y SDLC.

## 2. Recomendación Técnica Principal

- No compilar PHP “puro” a EXE como estrategia principal.

- Sí empaquetar aplicación + runtime (servidor/PHP/dependencias) en instalador corporativo.

- Mantener trazabilidad de reglas de negocio en BD y backend.

## 3. Arquitectura Objetivo

- Presentación: interfaz web/desktop embebida.

- Aplicación: controladores y casos de uso.

- Dominio: reglas de asistencia, incidencias, validación de jefes.

- Persistencia: modelos, migraciones y catálogos explícitos.

- Operación: logs, respaldos, recuperación y actualización.

## 4. Proceso de Generación y Desarrollo (SDLC)

### 4.1 Análisis

- Requerimientos por rol y criterios de aceptación.

- Mapa de riesgos técnicos/operativos.

### 4.2 Diseño

- Diseño de arquitectura y contratos entre capas.

- Diseño de catálogo de justificaciones por tipo_incidencia.

### 4.3 Construcción

- Implementación incremental con migraciones versionadas.

- Control de acceso por rol en UI y backend.

### 4.4 Pruebas

- Unitarias de reglas críticas.

- Funcionales E2E del flujo completo.

- Regresión y pruebas de permisos.

### 4.5 Despliegue y Operación

- Despliegue por fases con respaldo y rollback.

- Monitoreo post-liberación y hardening.

## 5. Plan de Implementación para .exe

Fase 1 (1-2 semanas): preparación de configuración y dependencias.

Fase 2 (2-3 semanas): empaquetado y bootstrap del instalador.

Fase 3 (1-2 semanas): pruebas UAT, rendimiento, actualización y recuperación.

Fase 4 (1 semana): salida controlada a producción y estabilización.

## 6. Riesgos y Mitigaciones

- Conflicto de puertos: detección automática y fallback.

- Antivirus/EDR: firma de código y política TI.

- BD local: respaldos automáticos y restauración asistida.

- Cambios de reglas: gobernanza y pruebas de regresión.

## 7. Entregables

- Documento funcional y técnico.

- Código, migraciones y scripts de despliegue.

- Instalador .exe (piloto y productivo).

- Evidencia de pruebas y manual operativo.

## 8. Conclusión

La conversión a .exe es viable y recomendable bajo un enfoque de empaquetado profesional con arquitectura clara y proceso SDLC disciplinado.

Este enfoque reduce dependencia operativa, mejora soporte y permite evolución controlada del sistema.