Propuesta Técnica Profesional

# Estrategia para Convertir el Sistema a Ejecutable (.exe)

Proyecto: Sistema Biométrico de Asistencia

Cliente/Área: Operación de Recursos Humanos

Fecha: 05 de marzo de 2026

## 1. Resumen Ejecutivo

Sí es viable distribuir el sistema en formato ejecutable (.exe) para Windows y evitar la dependencia de instalación manual de Nginx y PHP en cada equipo.

La ruta recomendada no es compilar directamente el código PHP a binario nativo, sino empaquetar la aplicación con runtime embebido (servidor + PHP + base de datos local) y una interfaz de escritorio.

Este enfoque permite operación offline, instalación simplificada, menor fricción de soporte y control de versiones para despliegues institucionales.

## 2. Objetivo del Documento

- Definir si el sistema actual puede convertirse en .exe.

- Comparar alternativas técnicas disponibles.

- Proponer una arquitectura objetivo y plan de implementación.

- Establecer riesgos, costos operativos y controles de calidad.

## 3. Alcance

- Sistema web actual basado en PHP.

- Ejecución en Windows sin dependencia de instalación manual de stack web.

- Distribución a usuarios finales mediante instalador.

- Operación local con base de datos en equipo del usuario o modo cliente-servidor según política TI.

## 4. Alternativas Técnicas Evaluadas

### 4.1 Compilación directa PHP -> EXE

Factibilidad: limitada para aplicaciones empresariales complejas.

- Ventaja: entregable compacto.

- Riesgo: alta fragilidad en librerías, extensiones, rutas y mantenimiento.

- Conclusión: no recomendada como estrategia principal.

### 4.2 Empaquetado con runtime embebido (Recomendado)

Factibilidad: alta y probada en entornos de escritorio corporativo.

- Incluye PHP, servidor HTTP local y dependencias dentro del instalador.

- El usuario opera el sistema mediante un acceso directo tipo aplicación.

- Se elimina la necesidad de instalar Nginx/PHP manualmente.

- Permite soporte, actualización y diagnóstico controlado.

### 4.3 Instalación híbrida cliente-servidor

Factibilidad: alta en redes institucionales.

- El .exe funciona como cliente/interfaz y consume un backend centralizado.

- Ventaja: centralización de datos y políticas.

- Requisito: conectividad permanente y administración central de infraestructura.

## 5. Arquitectura Recomendada

Arquitectura objetivo: "Aplicación de Escritorio con Motor Web Embebido"

- Capa 1 - Interfaz: WebView/Electron o lanzador de navegador restringido.

- Capa 2 - Aplicación: código PHP actual del sistema biométrico.

- Capa 3 - Runtime local: PHP + servidor HTTP embebido (sin Nginx manual).

- Capa 4 - Datos: base local (modo standalone) o servidor central (modo corporativo).

- Capa 5 - Servicios: respaldo automático, logs y actualización de versión.

## 6. Diseño de Entrega (.exe)

- Instalador único firmado digitalmente.

- Creación automática de servicios y accesos directos.

- Inicialización de base de datos y migraciones al primer arranque.

- Verificador de salud (puertos, escritura de archivos, integridad de BD).

- Módulo de actualización controlada por versión.

## 7. Plan de Implementación Sugerido

Fase 1 - Preparación técnica (1 a 2 semanas)

- Normalizar configuración por variables de entorno.

- Definir modo de base de datos (local o central).

- Aislar rutas de archivos, logs y respaldos.

Fase 2 - Empaquetado y bootstrap (2 a 3 semanas)

- Integrar runtime embebido e instalador.

- Automatizar alta de servicios de inicio/paro.

- Construir .exe para entorno de pruebas (UAT).

Fase 3 - Validación funcional y operativa (1 a 2 semanas)

- Pruebas de asistencia, incidencias, validaciones y reportes.

- Pruebas de rendimiento, apagado inesperado y recuperación.

- Pruebas de instalación limpia y actualización.

Fase 4 - Salida a producción (1 semana)

- Despliegue gradual por área.

- Monitoreo de errores y soporte inicial intensivo.

- Cierre de estabilización con métricas y acta de aceptación.

## 8. Riesgos y Mitigaciones

- Riesgo: conflicto de puertos locales. Mitigación: detector automático y puerto alterno.

- Riesgo: antivirus/EDR bloquea procesos. Mitigación: firma de código y lista blanca TI.

- Riesgo: corrupción de BD local. Mitigación: backups automáticos y restauración guiada.

- Riesgo: divergencia entre sedes/equipos. Mitigación: control de versiones y políticas de actualización.

## 9. Recomendación Final

Sí es totalmente válido migrar el sistema a una distribución .exe para disminuir dependencia operativa de Nginx/PHP instalados manualmente.

La opción más robusta y mantenible es empaquetar el sistema con runtime embebido e instalador corporativo, manteniendo la lógica actual en PHP y profesionalizando el proceso de despliegue.

## 10. Próximos Pasos Ejecutivos

- Aprobación de arquitectura objetivo (embebida o híbrida).

- Definición de política de datos (local vs servidor central).

- Arranque de piloto técnico con paquete ejecutable de prueba.

- Plan de adopción por áreas con cronograma y responsables.

Documento elaborado para toma de decisión técnica y de implementación.